Absolument. Voici un cahier des charges détaillé, rédigé sur la base du document de projet fourni.

# Cahier des Charges : Sondage Bigscreen

## Présentation

- Nom du projet : Sondage pour Bigscreen

- Date : 18 juin 2025

- Auteurs : [Noms du binôme]

## 1. Analyse Client

Notre client, Bigscreen, est une entreprise spécialisée dans la réalité virtuelle (VR). 1 Elle développe et commercialise une application permettant de simuler un écran de cinéma géant en VR, où les utilisateurs peuvent regarder des films, des émissions de télévision ou jouer à des jeux vidéo, seuls ou à plusieurs. 2

Dans le but de préparer la future version de leur application, Bigscreen souhaite lancer un sondage en ligne pour recueillir les avis et les habitudes de leurs utilisateurs. 3 Notre mission est de prendre en charge la conception et le développement de cette plateforme de sondage. 4

Le projet se décompose en trois interfaces distinctes :

- Une page de sondage publique où les utilisateurs répondent aux questions. 55

- Une page de restitution publique permettant à un utilisateur de revoir les réponses qu'il a soumises. 66

- Une section d'administration privée et sécurisée pour que Bigscreen puisse consulter et analyser l'ensemble des réponses collectées. 7777

## 2. Choix Technologiques

Nos choix technologiques sont guidés par les contraintes du projet et les meilleures pratiques de développement web.

- Côté Serveur (Back-end) :

  - Framework : L'utilisation du framework Laravel est imposée. 8 Ce choix est pertinent pour sa robustesse, sa sécurité intégrée et son écosystème complet.

  - Base de Données : Nous utiliserons un système de gestion de base de données relationnelle (type MySQL)9. Les interactions avec la base de données seront gérées exclusivement via l'ORM Eloquent de Laravel pour la sécurité et la simplicité du code. 10

  - Gestion de la BDD : La structure de la base de données sera définie et versionnée grâce au système de migrations de Laravel, et des seeders seront créés pour initialiser les données de base (comme les questions du sondage). 11

- Côté Client (Front-end) :

  - Fondations : HTML5, CSS3, JavaScript.

  - Interactivité et graphiques : Pour l'affichage des graphiques sur le tableau de bord de l'administration, nous utiliserons la librairie Chart.js comme suggéré12, ou une alternative équivalente si nécessaire.

  - Framework (Optionnel) : Nous avons la liberté d'utiliser des frameworks front-end. 13 Le choix se portera sur une solution légère (comme Alpine.js ou Vue.js) si la complexité des interactions le justifie.

- Outils de Développement :

  - Versionning : Le code source sera versionné avec Git et hébergé sur GitHub, avec des commits réguliers de la part des deux membres du binôme. 14

## 3. Adresse Github

L'ensemble du code source du projet sera disponible à l'adresse suivante :

https://github.com/[NomUtilisateur1]/[NomUtilisateur2]/bigscreen-survey

## 4. Déploiement

Pour déployer le projet à partir du code source, un développeur devra suivre les étapes suivantes : 15

- Prérequis Serveur :

  - PHP (version compatible avec le projet Laravel)

  - Serveur web (Nginx, Apache)

  - Composer 2.x

  - Node.js & NPM

  - Base de données MySQL

- Procédure d'Installation :

  - Cloner le dépôt Github : git clone [URL_DU_PROJET]

  - Se déplacer dans le dossier du projet : cd bigscreen-survey

  - Installer les dépendances PHP : composer install --no-dev

  - Installer les dépendances front-end : npm install && npm run build

  - Créer le fichier d'environnement : cp .env.example .env

  - Configurer les variables d'environnement dans le fichier .env, notamment les accès à la base de données (DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD).

  - Générer la clé d'application Laravel : php artisan key:generate

  - Lancer les migrations et les seeders pour créer les tables et les remplir avec les questions initiales : php artisan migrate --seed

  - Configurer le serveur web pour pointer vers le dossier /public du projet.

  - Assurer les bonnes permissions sur les dossiers storage et bootstrap/cache.

## 5. Méthode de Travail

- Méthodologie : Nous adopterons une méthodologie Agile. Le projet sera découpé en petites itérations (sprints) axées sur le développement de fonctionnalités précises (ex: sprint 1 : base de données et authentification admin ; sprint 2 : formulaire de sondage, etc.). Cette approche nous permettra d'avoir un produit fonctionnel rapidement et de l'ajuster au fur et à mesure.

- Travail en binôme : Conformément aux exigences, les deux membres de l'équipe travailleront à la fois sur le back-end et le front-end. 16

- Process de commit : Chaque commit sur Github suivra une convention claire (ex: feat: add survey form validation, fix: correct chart display). 17 Chaque fonctionnalité majeure sera développée sur une branche dédiée avant d'être fusionnée dans la branche principale.

## 6. Outils Utilisés

- Logiciels :

  - Visual Studio Code (Éditeur de code)

  - MySQL Workbench (ou équivalent, pour la modélisation de la base de données) 18

  - Navigateurs web (Chrome, Firefox) pour les tests

- Outils de développement :

  - Git & GitHub

  - Composer

  - Node.js (NPM)

  - Terminal (ou invite de commandes)

- Services en ligne :

  - GitHub

## 7. Évaluation du Temps de Travail

| Poste de Développement | Estimation (jours/homme) | Estimation (heures) |
| --- | --- | --- |
| Conception et Cahier des Charges | 2 | 14 |
| Structure de la base de données (migrations, seeders) | 1.5 | 10.5 |
| Développement Back-end (Logique, Routes, Contrôleurs) | 4 | 28 |
| Développement de l'Administration (Login, CRUD, Sécurité) | 3 | 21 |
| Développement Front-end (Sondage, Page réponses) | 3 | 21 |
| Intégration des graphiques (Dashboard Admin) | 1.5 | 10.5 |
| Tests, Recettage et Débuggage | 2 | 14 |
| Préparation des livrables et de la soutenance | 2 | 14 |
| Total | 19 | 133 |

## 8. Liste Fonctionnelle

### Interface Publique

- Page Sondage :

  - [F-01] Afficher une page unique avec les 20 questions du sondage. 19

  - [F-02] Chaque question doit afficher son numéro (ex: "Question 1/20"). 20

  - [F-03] Afficher les questions de type A avec des choix uniques (boutons radio).

  - [F-04] Afficher les questions de type B avec un champ de texte (limité à 255 caractères).

  - [F-05] Afficher les questions de type C avec un choix numérique de 1 à 5.

  - [F-06] Rendre la réponse à toutes les questions obligatoire. 21

  - [F-07] Appliquer une validation de format email uniquement pour la question 1. 22

  - [F-08] Lors de la soumission, enregistrer les 20 réponses en base de données.

  - [F-09] Après soumission, afficher un message de remerciement de la part de Bigscreen. 23

  - [F-10] Après soumission, générer et afficher une URL unique et sécurisée pour que l'utilisateur puisse consulter ses réponses. 24

- Page Réponses :

  - [F-11] Créer une page accessible via l'URL unique.

  - [F-12] L'URL ne doit pas contenir un identifiant simple (ex: ID numérique).

  - [F-13] Afficher la liste des 20 questions avec les réponses fournies par l'utilisateur. 25

  - [F-14] Afficher la date et l'heure de la soumission du sondage. 26

### Interface d'Administration

- Accès et Sécurité :

  - [A-01] Mettre en place une page de connexion accessible via l'URL /administration. 27

  - [A-02] Protéger l'ensemble de la section administration par une authentification (login/mot de passe). 28

  - [A-03] Gérer un administrateur unique.

- Mise en Page :

  - [A-04] Créer une mise en page fixe avec une barre de navigation latérale (menu) et une zone de contenu principal. 29

  - [A-05] La zone de contenu doit être scrollable verticalement si le contenu dépasse la hauteur de l'écran. 30

  - [A-06] Le menu de navigation doit contenir les liens : "Accueil", "Questionnaire", "Réponses".

- Page d'Accueil (Dashboard) :

  - [A-07] Afficher 3 graphiques de type "Pie chart" pour les questions 6 (marque casque), 7 (magasin d'application) et 10 (utilisation principale). 31

  - [A-08] Afficher 1 graphique de type "Radar chart" regroupant les données des questions 11 à 15 (notes de qualité). 32

- Page Questionnaire :

  - [A-09] Afficher la liste des 20 questions du sondage dans un tableau. 33

  - [A-10] Le tableau doit contenir 3 colonnes : Numéro, Corps de la question, Type (A, B, C). 34

  - [A-11] Les questions ne sont pas modifiables, ajoutables ou supprimables depuis cette interface. 35

- Page Réponses :

  - [A-12] Afficher l'ensemble des réponses soumises par tous les utilisateurs. 36

  - [A-13] Regrouper les réponses par utilisateur, chaque groupe étant présenté dans un tableau distinct. 37

  - [A-14] Chaque tableau doit contenir 3 colonnes : Numéro de la question, Corps de la question, Réponse de l'utilisateur. 38

## 9. Recettage

| ID | Fonctionnalité | Statut |
| --- | --- | --- |
| Partie Publique |
| F-01 | Affichage page sondage | À développer |
| F-02 | Numérotation des questions | À développer |
| F-03 | Affichage questions type A | À développer |
| F-04 | Affichage questions type B | À développer |
| F-05 | Affichage questions type C | À développer |
| F-06 | Validation : toutes questions obligatoires | À développer |
| F-07 | Validation : format email | À développer |
| F-08 | Enregistrement des réponses | À développer |
| F-09 | Message de remerciement | À développer |
| F-10 | Génération URL unique | À développer |
| F-11 | Accès page réponses via URL | À développer |
| F-12 | Sécurité de l'URL réponses | À développer |
| F-13 | Affichage des réponses utilisateur | À développer |
| F-14 | Affichage date de soumission | À développer |
| Partie Administration |
| A-01 | Page de connexion admin | À développer |
| A-02 | Protection par authentification | À développer |
| A-03 | Gestion administrateur unique | À développer |
| A-04 | Mise en page fixe admin | À développer |
| A-05 | Scroll vertical du contenu | À développer |
| A-06 | Menu de navigation admin | À développer |
| A-07 | Affichage des 3 Pie charts | À développer |
| A-08 | Affichage du Radar chart | À développer |
| A-09 | Affichage tableau des questions | À développer |
| A-10 | Colonnes du tableau questions | À développer |
| A-11 | Non-administration des questions | À développer |
| A-12 | Affichage de toutes les réponses | À développer |
| A-13 | Regroupement des réponses par utilisateur | À développer |
| A-14 | Colonnes du tableau des réponses | À développer |

## 10. Diagramme de la Base de Données

Le schéma de la base de données s'articulera autour de 4 tables principales pour assurer la flexibilité et l'intégrité des données. 39

- users (Pour l'administrateur)

  - id (Clé primaire, auto-incrément)

  - name (VARCHAR)

  - email (VARCHAR, unique)

  - password (VARCHAR)

  - created_at, updated_at (TIMESTAMPS)

- questions (Stockage des questions du sondage)

  - id (Clé primaire, auto-incrément)

  - title (VARCHAR) - Ex: "Votre adresse mail"

  - type (ENUM['A', 'B', 'C']) - Le type de question.

  - options (JSON, nullable) - Pour stocker les choix des questions de type A.

  - order (INTEGER) - Pour maintenir l'ordre des questions (1 à 20).

- submissions (Chaque entrée représente un sondage complété par un utilisateur)

  - id (Clé primaire, auto-incrément)

  - url_token (VARCHAR, unique, indexé) - Le jeton sécurisé pour l'URL de consultation.

  - created_at, updated_at (TIMESTAMPS)

- answers (Stockage de chaque réponse individuelle)

  - id (Clé primaire, auto-incrément)

  - submission_id (Clé étrangère vers submissions.id)

  - question_id (Clé étrangère vers questions.id)

  - value (TEXT) - La réponse de l'utilisateur.

Relations :

- Une submission a plusieurs answers (Relation 1-N).

- Une question peut avoir plusieurs answers (Relation 1-N).

## 11. Wireframes

Les wireframes décrivent la structure visuelle et la disposition des éléments sur les pages clés du projet. 40

- Page Sondage :

  - En-tête avec le logo Bigscreen.

  - Titre : "Sondage Bigscreen".

  - Introduction : "Merci de répondre à toutes les questions..." 41

  - Liste verticale des 20 questions.

  - Chaque question est dans un bloc distinct avec :

    - Titre (ex: "Question 1/20").

    - Intitulé de la question.

    - Zone de réponse (boutons radio, champ texte ou échelle numérique).

  - En bas de page, un bouton "Finaliser". 42

- Page Réponses Utilisateur :

  - En-tête avec le logo Bigscreen.

  - Titre : "Vos réponses au sondage Bigscreen".

  - Texte d'introduction avec la date de soumission. 43

  - Liste verticale des 20 questions.

  - Chaque question est dans un bloc distinct avec :

    - Titre (ex: "Question 1/20").

    - Intitulé de la question.

    - La réponse de l'utilisateur en texte simple dans un encadré. 44

- Page d'Administration :

  - Structure en deux colonnes. 45

  - Colonne de gauche (fixe) :

    - Logo.

    - Menu de navigation vertical avec les liens "Accueil", "Questionnaire", "Réponses".

  - Colonne de droite (scrollable) :

    - Accueil : Titre "Statistiques", suivi des 4 blocs de graphiques.

    - Questionnaire : Titre "Liste des questions", suivi du tableau des 20 questions.

    - Réponses : Titre "Résultats du sondage", suivi de la liste verticale des tableaux de réponses par utilisateur.

## 12. Documentation du Code

La documentation du code sera intégrée directement dans les fichiers sources sous forme de commentaires et synthétisée dans ce document. 46

### Back-end (Laravel)

- Contrôleurs : Pour chaque méthode publique, une description de son rôle, de ses paramètres et de ce qu'elle retourne sera fournie.

- Modèles (Eloquent) : Chaque modèle décrira la table associée, ses champs ($fillable), et les relations avec d'autres modèles (ex: hasMany, belongsTo).

- Migrations : Chaque fichier de migration décrira les champs de la table qu'il crée ou modifie, incluant le nom du champ, son type et ses contraintes (nullable, unique, etc.).

- Routes : Le fichier de routes (web.php) sera commenté pour expliquer le rôle de chaque route et le middleware de protection appliqué.

### Front-end

- Composants (si applicable) : Si des composants (ex: Vue.js) sont utilisés, chacun sera documenté pour décrire son rôle, les props qu'il accepte et les événements qu'il émet.

- Librairies Tierces : La documentation inclura la liste des librairies front-end utilisées (ex: Chart.js) et la raison de leur utilisation.

- Scripts JavaScript : Les fonctions JavaScript complexes seront commentées pour expliquer leur logique, leurs paramètres et leur valeur de retour.